Załącznik nr 9

WZÓR  UMOWY

zawarta w dniu ................. roku w Dęblinie pomiędzy:

Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, tel./fax: (081) 8830001/8801911, REGON 431019419, NIP 5060026098, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Burmistrz Miasta 	- mgr Stanisław Włodarczyk,

a firmą .................................................................., z siedzibą w .................., tel./fax .................. REGON ................................, NIP ...................................... zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ........................................................... 	- ....................................,

została zawarta umowa następującej treści.

# Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i Niepodległości w Dęblinie

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wymianę sieci wodociągowej z rur azbestocementowych o długości 1600 m w ulicach Warszawskiej i Niepodległości (droga krajowa nr 48) na rurociągi z rur PE metodą bezwykopową, tzw. krakingiem oraz pod rzeką Irenka metodą przewiertu sterowanego.

- Wykonanie w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i 1-go Maja węzła wodociągowego projektowanej magistrali wodociągowej (przejście magistrali pod drogą krajową).

- Wymianę istniejących przyłączy wodociągowych leżących w granicy pasa drogowego.

Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonuje dostawca wody (MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie) za odpłatnością wg obowiązującego cennika.

- Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań, przepłukanie i dezynfekcję sieci oraz uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o dopuszczalności wody do celów pitnych.

- Zabezpieczenie dostaw wody zdatnej do picia dla nieruchomości zasilanych w wodę z wymienianej sieci wodociągowej do czasu uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

- Zabezpieczenie dostawy wody do celów gospodarczych poprzez rurociągi tymczasowe dla nieruchomości zasilanych w wodę z wymienianej sieci wodociągowej.

- Obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla zamawiającego.

- Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy.

- Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym w tym wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz przygotowanie wniosku na zajęcie pasa drogowego.

  - Roboty będą wykonane przy użyciu fabrycznie nowych materiałów wykonawcy.

  - Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

  - Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja związana jest z planowaną przebudową ul. Warszawskiej i Niepodległości (droga krajowa Nr 48) realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagana jest koordynacja wykonywanych robót z prowadzonymi robotami drogowymi.

# Obowiązki Stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarnie przekazanie frontu robót,

    - udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

    - przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - przyjęcie frontu robót,

    - organizacja placu budowy i zaplecza budowy,

    - zapewnienie warunków umożliwiających dostawy towarów i zabezpieczenie dojść do lokali usługowo – handlowych i mieszkalnych w trakcie realizacji robót,

    - zasilenie w energię elektryczną placu budowy, opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media,

    - zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania materiałów na własny koszt,

    - utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

    - przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

    - prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem rzeczowo - finansowym organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

    - wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci wodociągowej,

    - przygotowanie i składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego ulic, w których będą prowadzone roboty,

    - rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni, ulic, chodników i poboczy ulic w ciągach, których będą prowadzone roboty oraz terenu działek prywatnych po robotach,

    - wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach prowadzonych w pasach drogowych

    - stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

    - przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i rozruchu,

    - pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza w uzgodnieniu w ZUD,

    - opracowanie dokumentacji powykonawczej,

    - zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja, zakład gazowniczy itp.),

    - Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania z 3 dniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek prywatnych wejścia w teren z robotami.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

  - Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

  - Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą zarządzającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC.

  - Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

  - Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

  - Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

Termin realizacji Umowy

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia ...........................

Rozpoczęcie ustala się od dnia przekazania placu budowy.

  - Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy uniemożliwiających ich realizację zgodnie z warunkami technicznymi w terminie podanym w ofercie.

Odbiór robót

  - Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

  - W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

    - dziennika budowy,

    - dokumentacji powykonawczej,

    - protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

    - protokołów badań,

    - gwarancji,

    - aprobat technicznych,

    - atestów i certyfikatów jakości,

    - deklaracji zgodności z PN,

    - dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

    - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

  - Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, a odbiór częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

  - O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

  - Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

  - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

  - Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

  - Strony ustalają rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ............................... netto zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ................. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ................................. brutto, słownie: ................................................. brutto, wynikające ze złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

  - Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

  - W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.

  - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta ..................................................................

  - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego, a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty. Zamawiający dopuszcza rozliczenie zadania fakturami częściowymi składanymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru częściowego za faktycznie wykonane roboty. Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

  - Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku podwykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ..................................................................... w wysokości: .........................................................................

  - Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni późniejszej od daty zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty obowiązywania gwarancji za wykonane roboty.

  - Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

  - Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

  - Termin gwarancji ustala się na .................................. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

  - Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

  - Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

  - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

      - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

      - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

  - W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

      - żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

      - żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

  - Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 30 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

- Wykonawca zlecił część robót Podwykonawcom bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

  - Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

      - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

      - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

  - Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

  - W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Siła wyższa

  - Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  - Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

  - Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

Postanowienia końcowe

  - Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

  - Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Miasto Dęblin

Ulica: Rynek 12

Kod Miejscowość: 08-530 Dęblin

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:

Ulica:

Kod Miejscowość:

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

  - Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

  - Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY